| Representação no Brasil | TERMOS DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  | TRPF N.º |  | 01/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAS – Quadra 5 – Bloco 6 Ed. CNPq/IBICT/UNESCO – 9º andar – 70070-914 – Brasília – DF – Brasil Tel.: 55 (61) 321-3525 – E-mail: UHBRZ@unesco.org.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dados Gerais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – Acordo: Projeto de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental |  |  |  |  |  |  | 2 – Código do Projeto: 914BRZ2001 |  |  |  |  |
| 3 – Unidade IBRAM/DF |  |  |  | 4 – Título do Projeto: Projeto de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 – Agente Financeiro |  | 6 – Categoria de Gasto |  | 7– ”No Objection”(Obrigatoriedade) |  |  |  | 8 – Enquadramento AP/PRODOC |  |  |  |
| Tesouro GDF |  | 6a | 6b | NÃO |  |  |  | Objetivo...: |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Resultado: |  | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Atividade.: |  | 1.2.3 e 1.2.4 |  |

| 9 – Finalidade da Contratação: Contratar consultoria especializada para realizar estudos e proposições com o objetivo de construir documentação necessária da fase de Planejamento da Contratação de Soluções de TI – PCTI, com vistas a “Desenvolver o Módulo Geospacial complementar ao SISBRAM”, listado como “Necessidade 11” do Plano Diretor de TI – PDTI do IBRAM. Todo processo será conduzido sob a luz das boas práticas para contratação de solução de TI, em consonância com a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014, conforme orientado pelo Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0 (2017). Para tal, será necessário elaborar documentação por meio de relatórios de processos, atividades e artefatos do sistema, com o objetivo de apoiar os profissionais do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM na realização de contratações de soluções de TI. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 – Atividades que deverão ser executadas: 10.1 – Conhecimento do processo em torno do “Módulo Geospacial complementar ao SISBRAM”, listado como “Necessidade 11” do Plano Diretor de TI – PDTI do IBRAM, além da Proposta nº 028556/2017, constante no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV do Ministério do Meio Ambiente – MMA; 10.2 – Revisão e Atualização dos elementos técnicos dos documentos que orientaram a Proposta nº 028556/2017, constante no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV do Ministério do Meio Ambiente – MMA; 10.3 - Elaboração do Planejamento de Contratação de Solução de TI – PCTI, conforme orientado pelo Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0 (2017); 10.4 - Elaboração de Artefatos para contratação de Fábrica de Software em consonância com a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014, apresentando documentação que atenderá o PCTI. |  |  |  |  |  |
| 11 – Produtos ou Resultados Previstos: - Produto 1 Estudo Técnico Preliminar da Contratação: Documento descritivo com minuta do Estudo Técnico Preliminar da Contratação que tem por objetivo realizar uma análise detalhada sobre a viabilidade, ou não, da demanda gerada no DOD. Além disso, ele visa garantir a continuidade do negócio, enquanto for necessário à Administração Pública. Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos: Definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas; Avaliação das soluções disponíveis; Analise do Custo Total de Propriedade; Escolha de solução de TI; Justificativa de escolha da solução de TI; Avaliação de necessidades de adequação; Avaliação e definição de recursos materiais e humanos; Definição de mecanismos de continuidade e Analise sobre viabilidade da contratação. - Produto 2 Análise de Riscos: Documento descritivo com minuta de Análise de Riscos, que tem por objetivo identificação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos que impeçam a Solução de não alcançar os resultados que atendam às necessidades deste IBRAM. Para cada risco identificado, devem ser relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua probabilidade. Para cada risco, também devem ser definidas as respectivas ações de prevenção e contingência, bem como seus responsáveis. Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos: Identificação de Riscos que Comprometem o Sucesso; Identificação de Riscos de Não Atendimento das Necessidades; Identificação de Probabilidade de Ocorrência; Identificação de Danos Potencias; Definição de Ações de Prevenção; Definição de Responsáveis; Definição de Ações de Contingência e Definição de Responsáveis. - Produto 3 Termo de Referência: Documento descritivo com minuta de Termo de Referência onde serão consolidadas as principais informações das etapas anteriores. Haverá a definição do objeto da contratação de forma precisa, seguida da justificativa da contratação e da descrição detalhada da Solução de TI, conforme arts. 15 e 16 da IN 4/2014 consolidadas as principais informações das etapas anteriores. . Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos: Definir Objeto; Justificar e Descrever a Solução de TI; Definir Requisitos; Especificar Requisitos; Definir Responsabilidades Elaborar Modelo de Execução; Elaborar Modelo de Gestão; Elaborar Estimativa de Preços (Com métricas aceitas pelo TCDF); Elaborar Adequação Orçamentária; Elaborar Cronograma Físico Financeiro; Definir Regime de Execução; Definir o parcelamento da Solução de TI; Avaliar Necessidade de Separar Licitações; Estabelecer Discriminação dos Itens nas Propostas; Estabelecer Critérios para Seleção do Fornecedor; Definir Participação de Consórcios e/ou Subcontratação e Avaliar Necessidade de Audiência ou Consulta Pública. *Referência: Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brasília – DF, 2017. |  |  |  |  |  |
| 12 – Requisitos de Qualificação Como comprovação das qualificações abaixo enumeradas, serão considerados apenas certificados, diplomas, contratos de trabalho, atestados de capacidade técnica emitidos por órgãos do governo ou empresas privadas e outros documentos oficiais. Perfil do Especialista: Possuir habilidades analítica e conhecimento de diferentes métodos/procedimentos, com capacidade para formular análises, recomendações, propostas e pareceres técnicos e exercer atividades de supervisão e planejamento. - Exigências Obrigatórias: - Formação superior na área de Tecnologia da Informação; - Experiência de 6 (seis) anos em especificação e/ou desenvolvimento de softwares de geoprocessamento; - Conhecimento Desejável: - Experiência em Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação - Experiência em Gerenciamento de riscos em desenvolvimento de software - Experiência em Gerenciamento Projetos de Desenvolvimento de Software - Experiência em Desenvolvimento de soluções tecnológicas com geoprocessamento - Experiência em Modelagem UML - Experiência em métricas de contagem em precificação de software |  |  |  |  |  |
| Observação: - Os critérios para pontuação do item B. Conhecimento Desejável, sobre as experiências apresentadas, constam no Anexo I deste Termo de Referência. - O IBRAM/DF não disponibilizará infraestrutura (computador, acesso a internet, mesa, cadeira, etc) para o Consultor confeccionar seus artefatos. |  |  |  |  |  |
| 13 – Enquadramento da Atividade: |  |  |  |  |  |
| Objetivo imediato 1: Capacidade técnica dos servidores do IBRAM para a gestão, o monitoramento da qualidade ambiental, a geração de receitas e para a comunicação institucional, ampliada. Resultado 1.3: Sistema de informação do IBRAM/DF expandido. Atividade 1.3.1: Elaborar, e apontar formas de implementação, dos módulos de monitoramento ambiental, educação ambiental, gestão de áreas protegidas e corredores ecológicos, gestão das compensações florestais e ambientais, averbação de reserva legal e serviços administrativos no sistema de informação do IBRAM/DF. |  |  |  |  |  |
| 14 – Modalidade da Contratação: Produto |  |  |  |  |  |
| 15 – Vigência do Contrato: 45 dias 16 – Valor Contratado: R$ 42.000,00 16.1 – Equipe Permanente: Tabela: NÃO Nível: NÃO Step: NÃO % 16.2 – Temporário: Conforme quadro abaixo (condições de pagamento) NÃO Início: 15/09/2018 Término: 30/10/2018 1ª Parcela: NÃO Demais Parcelas: NÃO Valor Total do Contrato: NÃO |  |  |  |  |  |
|  | 16.3 – Produto: (Conforme quadro abaixo (condições de pagamento) |  |  |  |  |
|  | 16.4 – Financiamento de Atividades: (Conforme quadro abaixo (condições de pagamento) NÃO |  |  |  |  |
| 17 - Condições de Pagamento |  |  |  |  |  |
| Parcela |  | Após cumprimento/ entrega e aprovação pela UNESCO da(o) seguinte atividade/produto | Itens 10 e11 do TR | Última data para entrega | Valor da parcela (R$) |

| 1 | Produto 1 Documento descritivo com minuta do Estudo Técnico Preliminar da Contratação | 15 dias | 30/09/2018 | R$ 8.400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Produto 2 Documento descritivo com minuta de Análise de Riscos | 30 dias | 15/10/2018 | R$ 11.340,00 |
| 3 | Produto 3 Documento descritivo com minuta de Termo de Referência | 45 dias | 30/10/2018 | R$ 14.840,00 |
| Total |  |  |  | R$ 42.000,00 |
| 18 – Pagamento adiantado: NÃO |  |  |  |  |
| 19 – Finalidade do adiantamento: (justificativa detalhada) NÃO |  |  |  |  |

| PROJETO - Autorização da Ação Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 – Preenchimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo/Função: |  |  |  |  | Data: |  |  | Assinatura: |  |  |  |  |
| Certificação |  |  |  |  |  |  | Autorização |  |  |  |  |  |
| Confirmo todas as informações contidas neste Termo de Referência e certifico que estão de acordo com os objetivos definidos no documento de cooperação |  |  |  |  |  |  | Ratifico essas informações e solicito as providências pertinentes. |  |  |  |  |  |
| Nome: |  |  |  |  |  |  | Nome: |  |  |  |  |  |
| Cargo Função: |  |  |  |  |  |  | Cargo Função: |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |
| Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |  | Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |
| UNESCO – Autorização da Ação Administrativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 - Oficial de Projeto |  |  |  |  |  |  | Administrador da UNESCO |  |  |  |  |  |
| Data: |  |  |  |  |  |  | Data: |  |  |  |  |  |
| Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |  | Assinatura/Carimbo: |  |  |  |  |  |